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第一章  磋商邀请
湘潭县排头乡南下村集体经济组织 的湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分） 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）  

2、采购代理编号：HNJYZB-2026010001
二、采购人的采购需求

	包/品目号
	标的物名称
	标的主要需求
	合同条款
	采购预算（元）

	
	
	技术
	服务
	
	

	整包
	湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）
	详见采购需求
	1.质量要求：依据《湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）施工图设计》要求合格标准。
2.保修要求：《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）。

3、质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》规定执行，最低保修期为1年，自竣工验收合格之日起计算。
	1.工期：自合同签订之日起一年内完工；

2.项目现场：湘潭县排头乡南下村；

3.付款方式：采购人根据上级拨付资金的到账实际情况，以及对应工程的实际推进进度来执行，所有细节最终以双方签订的合同约定内容为准。
	2417227.00

	竞争性磋商项目可能实质性变动内容
	是（√）

否（  ）
	是（√）

否（ ）
	是（√）

否（ ）
	/


三、供应商资质要求：

3.1供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2采购项目的特定资格条件：

1、供应商须具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。

2、关键岗位人员要求：

1）施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文规定，至少配备项目负责人1人、技术负责人1人，专职安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员必须为供应商本单位职工，不得有在建项目，所有关键岗位人员须提供无在建承诺及投标截止时间前3个月社保缴纳证明。

2）拟任项目负责人：具备公路工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格证书（证书注明单位与供应商名称一致）及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书。

3）拟任技术负责人：具备公路工程专业中级及以上职称证书。

4）项目其他关键岗位人员须具备行业行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中专职安全员须具有交通部门颁发的C类安全考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内；所有关键岗位人员提供投标截止时间前3个月社保缴纳证明。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购采购活动。

3.5列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

3.6本次采购不接受联合体投标。

3.7 省外入湘企业须完成湖南省住房城乡建设厅省外企业基本情况登记，提供官网查询截图。
四、磋商文件的获取时间及方式


4.1获取时间：供应商报名及磋商文件获取时间：2026年10月21日至2026年10月28日止，每天09：00～12:00，14:00～17:00（北京时间）。

4.2所需证件及相关资料：

（1）法人提交法定代表人资格证明原件和身份证复印件（法定代表人直接投标的）或者法定代表人资格证明原件和附双方身份证复印件的法定代表人授权委托书原件（代理人投标的），自然人提交身份证复印件；

（2）提交有效的营业执照、开户许可证、具有本项目相应的资质证书复印件并加盖单位公章。

（3）供应商对其报名资料的真实性、合法性、完整性负责的承诺函原件。

4.3报名方式：

（1）线上报名：将报名资料加盖供应商单位公章，以PDF的形式上传至湘潭市湘潭县农村产权交易中心-服务平台《https://xiangtanxian.hnnj.com/》。
五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
5.1提交首次响应文件的截止时间为2026年11月04日9时30分（北京时间），地点为湘潭县农村产权交易中心开标室 (地址：湘潭县天易大道锦绣名都西南侧)。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收；

5.2首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点；

5.3逾期送达或者不按磋商文件要求密封或者不按磋商文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收；

5.4供应商的法定代表人或授权代表到场参加开标会议，并在开标会议现场身份验证时向采购人提交法定代表人身份证明文件原件和法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件并签字以证明其出席，否则，投标将被拒绝。
六、磋商保证金

6.1根据湘潭市财政局《关于加强政府采购保证金管理工作的通知》(潭财购[2024]12号)文精神，本项目不需要缴纳磋商保证金，但供应商免交非免责。为保障采购人的合法权益，供应商应向采购人出具磋商保证金信用承诺书，承诺遵守政府采购相关法律法规，对于违反相关规定给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并接受相关行政监督部门处理。

6.2保证金金额仅平台系统显示所需，无需实际缴纳。
七、发布公告的媒介及公告期限

7.1本次邀请公告同时在湘潭县农村产权交易网(湘潭市湘潭县农村产权交易中心-服务平台《https://xiangtanxian.hnnj.com/》）。

7.2公告期限从本邀请公告发布之日起5个工作日。

八、疑问及质疑：

8.1供应商对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

8.2供应商认为本邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、联系方式

1、采购人信息

（1）名 称：湘潭县排头乡南下村集体经济组织 
（2）地 址：湖南省湘潭市湘潭县排头乡南下村
（3）联系人：符以亮
（4）电  话：15367880666
2、采购代理机构信息

（1）名  称：湖南璟岳招标代理有限公司
（2）地  址：湘潭县易俗河镇宏信创业园C区1栋2楼
（3）联系人：陈炼、张琪
（4）电  话：17726129265

竞争性磋商文件

(第一部分)

第二章 磋商须知

第一节、磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）  

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：湘潭县排头乡南下村集体经济组织 
地  址：湖南省湘潭市湘潭县排头乡南下村
联系人：符以亮
电  话：15367880666

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南璟岳招标代理有限公司
地  址：湘潭县易俗河镇宏信创业园C区1栋2楼
联系人：陈炼、张琪
电  话：17726129265

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	公告邀请

	第二章第3.1款

	供应商资格条件
	3.1供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2采购项目的特定资格条件：

1、供应商须具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。

2、关键岗位人员要求：

1）拟任项目负责人：具备公路工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格证书（证书注明单位与供应商名称一致）及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书；

2）拟任技术负责人：具备公路工程专业中级及以上职称证书；

3）项目其他关键岗位人员须具备行业行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中专职安全员须具有交通部门颁发的C类安全考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内；所有关键岗位人员提供投标截止时间前3个月社保缴纳证明；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购采购活动。

3.5列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

3.6本次采购不接受联合体投标。

3.7 省外入湘企业须完成湖南省住房城乡建设厅省外企业基本情况登记，提供官网查询截图。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受

□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	本项目不接受联合体投标

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■采购人不组织

□采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术要求、服务要求、合同条款等

1.工期：自合同签订之日起一年内完工；

2.项目现场：采购人指定地点；

3.付款条件：采购人根据上级拨付资金的到账实际情况，以及对应工程的实际推进进度来执行，所有细节最终以双方签订的合同约定内容为准。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	以磋商公告为准

	第二章第11.2款
	报名需提交的资料
	以磋商公告为准

	第二章第12.1款
	提交首次磋商文件的截止时间
	2026年 11月04 日09 时 30 分(北京时间)

	三、磋商文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	采购预算：2417227元

1、供应商投标报价不能高于本项目采购预算金额，第二次报价（最终报价）采用现场填写并当场公布，中标金额以最终报价为准。第二次报价（最终报价）不得高于上一轮且不得高于项目预算控制价,否则作无效投标处理。

2、不合理报价：如果在评标过程中，磋商小组发现供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的综合报价或者有理由怀疑其投标综合报价可能低于其成本的，将要求该供应商在规定的时间内出具详细的成本计算清单（加盖供应商单位公章或授权代表签字）并提供相关证明材料（相关证明材料：提供与本次工程规模类似的业绩合同复印件及建设单位认可的竣工报告为准，并加盖投标单位公章）。供应商在规定的时间内不能出具详细的成本计算清单或不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价投标，其磋商文件应作废标处理。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供

□ 要求提供，提交的样品:       ,提交的时间：            、地点:                。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	投标保证金：■ 不要求提供

□ 要求提供

	第二章第20.1款
	磋商文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	磋商文件副本份数
	正本一份（须每页加盖单位公章），副本二份，电子文档一份（U盘）
磋商文件均采用胶装方式装订且双面打印，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	四、磋商文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	磋商文件
采购代理编号：HNJYZB-2026010001
供应商名称： 
在2026年11月 04 日 09时 30之前不得启封

	第二章第24.1款
	磋商文件的递交地点
	湘潭县农村产权交易中心开标室 (地址：湘潭县天易大道锦绣名都西南侧)。

	五、磋商文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	详见“评审因素和标准”

	六、成交信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	指定的媒体
	湘潭县农村产权交易网(湘潭市湘潭县农村产权交易中心-服务平台《https://xiangtanxian.hnnj.com/》

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑不要求提供
□要求提供

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	代理服务费由成交供应商支付。

	第二章第42.1款
	其他规定
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目磋商文件递交截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

	第二章

第43.1款
	无效投标的规定
	磋商文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应交未交磋商保证金或金额不足、保函有效期不足、磋商保证金形式或投标保函出证机构不符合磋商文件要求的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第二章“磋商须知”供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； 

（5）不具备第二章“磋商须知”第3.1款规定资格要求的；

（6）不满足第二章“磋商须知”第3.1款规定的实质性要求的；

（7）磋商报价超过采购估算价的；

（8）同一供应商提交两个以上不同的磋商文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）磋商文件载明的投标范围小于磋商文件规定的采购范围的(缺漏磋商文件所要求的内容)；

（10）响应文件有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和磋商文件规定的。

	
	评标办法
	综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。磋商文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

	第二章第38.2款
	供应商提出问题的方式
	供应商的提问方式：向采购人或采购代理机构提出询问


第二节 磋商须知正文

注：本项目法律依据参照《中国政府采购法》和《中国政府采购法实施条例》

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交磋商文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《湘潭市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其磋商文件将被拒绝。
6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交供应商，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》或《湘潭市两型产品目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 磋商文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制磋商文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为磋商文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次磋商文件的截止时间
12.1供应商提交首次磋商文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次磋商文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商文件截止之日5日前，通过网上形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次磋商文件截止时间。

13.2提交首次磋商文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、磋商文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制磋商文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的磋商文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 磋商文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的磋商文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的磋商文件格式填写。

15.磋商文件的组成

15.1 磋商文件包括下列内容： 

（一）磋商响应声明(格式)
（二）磋商保证金缴纳证明材料
（三）供应商的资格证明资料
（四）报价表及报价文件(格式)
（五）施工组织方案
（六）采购需求响应
（七）合同条款偏离表
（八）采购需求偏离表
（九）关于资格的声明(格式)
（十）最终报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的磋商文件和最后报价)是磋商文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其磋商文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 磋商文件组成格式填写。

16.3磋商文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为磋商文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，在提交首次磋商文件截止时间前应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的磋商文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次磋商文件截止时间后撤回磋商文件的；

（2）供应商在磋商文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交后，无正当理由放弃中标资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商与采购人签订合同的；

（5）成交供应商与采购人、其他成交供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 磋商文件有效期
20.1磋商文件有效期见磋商须知前附表，在此期间磋商文件对供应商具有法律约束力，从提交首次磋商文件截止时间之日起计算。磋商文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.磋商文件的签署及规定

21.1磋商文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。电子版一份（U盘）。

21.2 磋商文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致磋商文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的磋商文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致磋商文件无效。

四、磋商文件的递交

22.磋商文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

22.2磋商文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3磋商文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.磋商文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次磋商文件截止时间前，可以对所提交的首次磋商文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与磋商文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.磋商文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次磋商文件截止时间前，将磋商文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的磋商文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次磋商文件截止时间后，由供应商代表当场查验磋商文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封磋商文件。

五、磋商文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：磋商文件审查、磋商（包括澄清）、磋商文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 磋商文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对磋商文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对磋商文件(包括首次提交的磋商文件、重新提交的磋商文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3磋商文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指磋商文件(包括首次磋商文件、重新提交的磋商文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2磋商文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定磋商文件的响应性只根据磋商文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）磋商文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）磋商文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）磋商文件有效期不足的；

（7）磋商文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对磋商文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与磋商文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求磋商文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交磋商文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的磋商文件进行审查。供应商重新提交的磋商文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的磋商文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。采购单位每次磋商的报价应比前一次更具有优势，不能超出前一次报价。磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。

30.5提交首次磋商文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次磋商文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的磋商文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.磋商文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指磋商文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商
32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（含）以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选人。

33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交候选人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交候选人。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商文件或者磋商文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商文件或者磋商文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等磋商文件或者磋商文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39中标通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交供应商通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的磋商文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三节、磋商文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指磋商文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章供应商的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的磋商文件不得进入比较与评价。
2. 最后报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，最后报价将按本章第二节第29.2款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章31.3款的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定供应商的投标报价和评标基准价，用于最后报价评价。
3. 投标报价评价
3.1综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章31.3款以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.磋商总得分
5.1磋商总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2磋商评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
6.成交候选人的推荐方法
6.1磋商结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。磋商文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
6.2评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
附页1 
评审因素及标准表

	分类
	评审因素
	权值
	评审因素、标准

	报价部分

（30分）
	磋商报价
	30分
	以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且最后报价经扣除后最低的评审报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

	技术部分

（50分）
	施工方案与技术措施
	10分
	①对项目总体概况表述是否清晰、完整；②部署及措施是否先进、可靠；③针对项目的重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切实可行；④施工平面布置是否有针对性、合理，较好满足施工需要；⑤是否符合安全、文明生产要求等。表述全面、方案完善、完全满足本项目需求的计10分；缺项扣2分每项，扣完为止;单项内容中存在缺陷的，扣1分每处，扣完为止(单项最多扣2分)。

	
	质量管理体系与保障措施
	8分
	①质量目标是否明确，是否优于采购文件的要求；②管理机构是否健全，职责分工是否明确；③管理制度是否齐全；④实施与监控措施是否全面、有效等。表述全面、方案完善、完全满足本项目需求的计8分；缺项扣2分每项，扣完为止;单项内容中存在缺陷的，扣1分每处，扣完为止(单项最多扣2分)。

	
	安全保障体系与措施
	8分
	①安全目标是否明确，是否优于采购文件的要求；②管理机构是否健全，职责分工是否明确；③管理制度是否齐全；④实施与监控措施是否全面、有效等。表述全面、方案完善、完全满足本项目需求的计8分；缺项扣2分每项，扣完为止;单项内容中存在缺陷的，扣1分每处，扣完为止(单项最多扣2分)。

	
	环境保护体系与措施
	8分
	①环境管理目标是否明确，是否优于采购文件的要求；②管理机构是否健全，职责分工是否明确；③管理制度是否齐全；④实施与监控措施是否全面、有效等。表述全面、方案完善、完全满足本项目需求的计8分；缺项扣2分每项，扣完为止;单项内容中存在缺陷的，扣1分每处，扣完为止(单项最多扣2分)。

	
	工程进度计划与保证措施
	8分
	①总工期及节点工期是否满足采购文件要求；②施工进度计划内容是否全面，③线路是否清晰、准确、完整，计划编制是否合理、可行；④措施是否有力、合理、可行等。表述全面、方案完善、完全满足本项目需求的计8分；缺项扣2分每项，扣完为止;单项内容中存在缺陷的，扣1分每处，扣完为止(单项最多扣2分)。

	
	售后保障方案
	8分
	①售后服务承诺；②售后响应时效保障措施；③故障应急处理措施；④定期巡检与预防保养服务；方案完善、完全满足本项目需求的计8分；缺项扣2分每项，扣完为止;单项内容中存在缺陷的，扣1分每处，扣完为止(单项最多扣2分)。

	商务部分 
（20分）
	类似业绩
	9
	供应商提供投标截止前36个月（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供1个业绩计4.5分，最多计9分。
（提供合同复印件加盖公章，未按要求提供不计分。）

	
	不良行为记录
	6
	考察供应商及拟任项目负责人投标截止前36个月内的不良行为记录情况，供应商应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人投标截止前36个月内的不良行为记录情况，供应商及拟任项目负责人全部无不良行为记录的计6分，每发生一次不良行为记录扣2分，扣完为止。

注：1、供应商如无不良行为记录，须提交供应商及拟任项目负责人无不良行为记录的承诺函（加盖单位盖章并由法定代表人签字），否则不予计分。
2、不良行为记录以省级及以上建设行政主管部门公布的不良行为记录为准，供应商及其拟任项目负责人如存在不良行为记录，应如实提供相关证明材料。一旦发现有弄虚作假，取消投标资格或成交资格。

	
	磋商文件
编制
	5
	磋商文件按采购文件规定的格式，顺序编制，并方便检索，有目录，编页码，装订成册，书面整洁无涂改，印刷清晰，无与采购要求无关的资料，无缺漏项（倒页），价格数量等计算准确，计5分，有不符合的每处扣0.5分，扣完为止。

	说明：

1、供应商的综合得分为：所有评审成员对其评审的综合得分。
2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐排名第一的成交候选人。

4、凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，响应文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。

5、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记0分。以上所有证明材料响应文件中需附相关资料复印件并加盖供应商公章，提供虚假资料的供应商将取消成交资格。


第三章  采购合同范本

                  工程

施工合同

建设单位： 
施工单位： 
签订日期： 2026年   月   日
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          

（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             

（4）项目负责人：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      

大写：                      

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             

4.付款：

1、                                             。  

2、预付款根据采购文件的约定。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   

委托代理人：                            委托代理人：                   

电      话：                            电      话：                  

                                    开 户 银 行：                   

                                          帐       号：          

第四章 采购需求

一、项目基本情况：
1.项目名称：湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分） 

2.项目总预算：2417227元

3.项目实施地点：湘潭县排头乡南下村
二、项目概况：具体详见本项目图纸和工程量清单。
三、项目相关说明（含工程量清单表、说明、图纸、标准等）

1.工程量清单表及说明：另册
2.图    纸：另册（如有）
3.项目施工人员要求

1）项目经理的资格要求：具备公路工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格证书（证书注明单位与供应商名称一致）及有效的Ｂ类安全生产考核合格证书，并提供本单位近一年连续3个月的社保缴纳证明材料，且未在其他建设工程项目中担任同类职务，供应商须提供任命书并对项目任职加以承诺；

2）技术负责人的资格要求：具备公路工程专业中级及以上职称证书，并提供本单位近一年连续3个月的社保缴纳证明材料；

3）专职安全员必须持有安全员资格证书上岗并提供本单位近一年连续3个月的社保缴纳证明材料。
4）不拖欠农民工工资承诺书；

4.供应商在领取采购工程量清单时，必须对工程量清单详细复核，如发现清单有漏项或工程量有较大出入，必须以书面形式在磋商文件截止3个工作日前向采购人提交；如投标时未提出，则视同认可采购工程量清单为全部施工图纸范围（若有图纸的话），在不发生图纸变更或业主提出增项的情况下，工程量清单及工程数量不做任何调整；

5.供应商务必在自行对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取供应商编制有关磋商文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、项目实施要求
1.建筑材料运输、保管及保险

1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.施工要求

2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.验收标准和方法

3.1由采购人负责组建验收小组，验收工作需符合湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）验收标准。凡本工程所使用材料必须由验收小组鉴定是否符合采购项目的验收标准和实际需要，是否可以投入正常使用。

3.2验收阶段，经采购人及相关部门监督验收不合格的，成交供应商须按要求限期整改，直至达到合格验收标准。

4.质量保证

4.1质保要求：本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求，同时满足湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）相关标准，验收合格。
4.2质保期限：按照《建设工程质量管理条例》规定执行，最低保修期为1年，自竣工验收合格之日起计算。

4.3成交供应商对参与施工的所有工作人员在进场前，必须开展生态保护要求、施工规范知识学习及业务安全培训。

4.4成交供应商负责制定周密、完善的施工方案，并指派具备施工资格的工作人员具体操作实施本次美丽乡村建设工程施工。在施工过程中，成交供应商负责安全有序推进施工。

4.5在施工前，成交供应商须为施工工作人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故，一切责任由成交供应商自负。成交供应商在施工过程中损坏了周边设施和他人的财物，由成交供应商负责赔偿。

4.6成交供应商应负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系的处理和协调，杜绝阻工事件的发生，由此产生的费用一概由成交供应商负责。

五、审核依据

1.《工程造价咨询单位管理办法》（建设部令149号）；

2.《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令192号）；

3.《湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）》深化方案；

4.《湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）建设》申报书；

5.《建设工程工程量清单计价标准》按采购人提供的清单；

6.其他有关资料。

六、供应商的报价要求

6.1供应商的报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求自主报价；
6.2工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包括在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中。结算时，此项目不得重新组价与调整；
6.3工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润等湖南省现行计价依据中所包含的内容，以及一定范围和幅度内风险的费用。所谓“一定范围和幅度内风险”是指合同约定的风险；
6.4磋商总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一致；
6.5分部分项工程项目和单价措施项目，应根据工程量清单项目中的特征描述确定综合单价；
6.6总价措施项目金额应根据磋商文件和供应商拟定的施工组织设计计算，并列出其计算公式或计算方法。

6.7其他项目清单应按照下列要求报价

(1）暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

(2）暂估价项目应按工程量清单中列出的金额填写；

(3）计日工应按工程量清单中列出的项目和数量，参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价文件及其计价办法和市场定价方法、类似工程计价方法及企业定额和数据确定综合单价计算计日工金额；

(4）总承包服务费应按工程量清单中列出的项目及其项目特征描述和磋商文件中相应提出的服务范围、内容与要求自主确定；

(5）安全责任险、环境保护税应按工程量清单中列出的项目，和国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

6.9增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用，不得作为竞争性费用。

6.10除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于工程成本。

6.11工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

6.12管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

6.13磋商总价为供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成采购工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

6.14磋商报价文件制作时所用的计价软件采用通过湖南省住房和城乡建设厅测评合格的软件。

七、项目特别说明

1．实施时间及地点

1.1 工期：自合同签订之日起一年内完工；

1.2 实施地点：湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）红线范围内；

1.3 质量要求：依据《湘潭县排头乡新水线终点至兴田村交界处公路（交通实施部分）施工图设计》要求。

1.4 保修要求：《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）。

1.5 质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》规定执行，最低保修期为1年，自竣工验收合格之日起计算。

2．结算方法

2.1付款人：湘潭县排头乡南下村集体经济组织 
2.2付款方式：采购人根据上级拨付资金的到账实际情况，以及对应工程的实际推进进度来执行，所有细节最终以双方签订的合同约定内容为准。
2.3本项目最终结算价以相关结算审计部门审核的为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交供应商自负，采购人不再支付任何费用。

2.4工程变更

2.4.1采用暂定价形式的由有关部门审定。

2.4.2当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定备案。

3.工程竣工结算

工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

4.其他要求：

4.1提倡供应商对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制有关磋商文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

4.2成交供应商对参与施工的工作人员在进场前，必须进行知识学习及业务、安全培训。

4.3成交供应商负责制定周密、完善的施工方案，并指派具备施工资格的工作人员具体操作实施本次美丽乡村建设工程施工。在施工过程中，成交供应商负责安全有序进行。

4.4在施工前，成交供应商须为施工工作人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故，一切责任由成交供应商自负。成交供应商在施工过程中损坏了周边设施、房屋和他人的财物，由成交供应商负责赔偿。

4.5成交供应商须保护好施工现场内外的环境及卫生，施工材料及垃圾须集中堆放、及时清理。

4.6应保证项目施工现场安全，按要求对项目建设范围落实停水、断电、设置施工现场警示牌、警戒线、围挡等防护措施。如白天未完成施工作业，成交供应商晚上应在施工现场设置警示灯并指派专人看守。

4.7成交供应商应负责施工现场周边环境的施工进出道路处理及周边人际关系的处理和协调，杜绝阻工事件的发生，由此产生的费用一概由成交供应商负责。

4.8成交供应商需要办理施工过程中的所有手续包括但不限于城管、卫生、环保、治安、劳动、保险、安监等手续，由成交供应商负责办理，需缴纳的相关费用由成交供应商自行承担。

5.争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，采取诉讼方式解决。

6.对于上述项目要求，供应商应在磋商文件中进行回应，作出承诺及说明。

竞争性磋商文件

(第二部分)

第五章 磋商文件组成
目录
供应商的磋商文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明(格式)
二、磋商保证金缴纳证明材料
三、供应商的资格证明资料
四、报价表及报价文件(格式)
五、施工组织方案
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
十、最终报价
响 应 文 件
采购项目名称:                       

采购人：                                                                   
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 资格审查、符合性审查索引表
资格审查、符合性审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	磋商文件及证明材料
	磋商文件对应内容的册及页码

	1
	第二章 第21.1款

	响应文件正本1份，副本2份，电子文件一份（U盘或光盘）。
	是否按磋商文件要求装订、密封签署完整
	

	2
	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	响应文件是否响应
	

	3
	第二章第10.2款
	工程期限
	响应文件是否响应
	

	4
	第二章第10.2款
	付款方式
	响应文件是否响应
	

	5
	第四章 
	满足磋商文件采购需求
	响应文件是否响应
	

	6
	第二章第16.4款
	磋商报价满足磋商文件要求
	是否符合最高投标限价要求
	

	7
	法律、法规和磋商文件规定的其他投标无效情形的。
	
	

	8
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


索引表 评分内容索引表
评分内容索引表
	序号
	评审条款
	评审内容及标准
	磋商文件及证明材料
	磋商文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的磋商文件（采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次磋商文件截止时间起    日内(磋商文件有效期)遵守本磋商文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交磋商文件正本一份和副本一式     份，并保证磋商文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交磋商文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次磋商文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	正面
	反面


供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      
★法定代表人参与投标的，请将此身份证明单独另备一份与法定代表人身份证原件于开标现场身份验证时使用。
附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理编号）磋商文件；(2)签署并重新提交磋商文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	正面
	反面


供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

★委托代理人参与投标的，请将此授权书单独另备一份连同本人身份证原件及法定代表人身份证明于开标现场身份验证时使用。
二、供应商的资格证明资料

附件3              供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	办公电话
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件4     磋商文件规定的基本资格条件证明资料

供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
附件5     磋商文件规定的基本及特定资格条件证明资料

附件5  其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准或供应商认为需要提供的相关证明文件复印件加盖单位公章。需要提供原件的按要求提供。

三、报价表及报价文件(格式)
附件4-1 报价表
报价表
采购代理编号：______             ___                       项目名称：_________ 

	报价
	其他内容

	小写金额：                （人民币元）
大写金额：                （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

	工程期限
	

	磋商文件有效期
	


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日
附件4-2  分项报价文件

分项价格表（已标价工程量清单内容）

编制依据：
1、项目设计图纸。

2、国家和地方行政主管部门发布的相关政策法规和规范。

3、建设工程工程量清单计价规范GB/T50500-2024、《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准(2025)》、《湖南省安装工程消耗量标准(2025)》、《湖南省市政工程消耗量标准(2025)》编制。

4、清单项中已注明计算规则的按清单项计算规则执行；未说明的计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）及相关配套规范计算；

5、一般计税法，工程税率9%；
6、主要材料价格按湘潭市2026年8月信息价，信息价没有的按2026年8月湖南专业测定价及市场询价计入。

四、采购需求响应
编制说明：供应商应按磋商文件第四章采购需求自行编写采购需求磋商文件（其内容包括且不限于第四章采购需求的全部内容，格式自拟）。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：         年     月      日
五、施工组织方案
施工方案包括（但不限于）：施工方案与技术措施、质量保障体系与措施、安全保障体系与措施、环境保护体系与措施、设施配备与管理措施、突发应急预案等
六、合同条款偏离表
采购代理编号:                           项目名称：____            ______
包           号：__    ________             包名称：___          _______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	磋商文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      _日

七、采购需求偏离表
采购代理编号:                           项目名称：____            ______
包  号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	磋商文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日
八、关于资格的说明(格式)
附件 供应商的资格条件更新材料(如有提供)
供应商的资格条件更新材料
说明：被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次磋商文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本磋商文件提供更新或者补充的资格证明材料。
九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第四章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件要求的其他相关资料。
十、最后报价

最后报价按附件4-1格式提供。请供应商自行准备好现场填报的报价表格至磋商现场，单独递交，不装订在响应文件中。


